**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

 **«Муниципальное хозяйство на 2022-2030 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета района |
| МП | Пп | ЭМП = СПМП \* ЭБС | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС = СММП/СРМП |
| **07** |  | **Муниципальное хозяйство**  | Заместитель главы Администрации МО «МО Ярский район УР» по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства | **0,83** | **0,96** | **0,87** | **1,00** | **0,87** |
| 07 | 1 | Территориальное развитие  | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | 0,91 | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 0,91 |
| 07 | 3 | Развитие транспортной системы | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 5 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |

**Расчет по подпрограмме 07.1 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»:**

СП1 = 1,00

СП2 = 31,3 / 31,3 = 1,00

СП3 = 0,119 / 0,119 = 1,00

СП4 = 1314 / 1314 = 1,00

СП5 = 1,00

СП6 = 1,00

СП7 = 0,98 / 0,5 = 1,00

СП8 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 7 = 1,00

СММП = 18 / 19 = 0,95

СРМП = 1,00

ЭБС = СММП / СРМП = 0,95 / 1,00 = 0,95

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 0,95 = 0,95

Заключение по подпрограмме 07.1:

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» в 2023 году составил 0,95 балла. Эффективность реализации программы высокая.

 Реализация подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» продолжится с учетом запланированных мероприятий и финансирования.

**Расчет по подпрограмме 07.2 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»:**

СП1 = 100 / 100 = 1,00

СП2 = 100 / 100 = 1,00

СП3 = 3273,3 / 3150,0 = 1,00

СП4 = 100 / 100 = 1,00

СП5 = 100 / 100 = 1,00

СП6 = 3 / 3 = 1,00

СП7 = 113 / 113 = 1,00

СП8 = 2282,07 / 2282,07 = 1,00

СП9 = 8 / 8 = 1,00

СП10 = 60 / 60 = 1,00

СП11 = 1276,86 / 1276,86 = 1,00

СП12 = 61 / 61 = 1,00

СП13 = 11 / 11 = 1,00

СП14 = 12 / 12 = 1,00

СП15 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 15 = 1,00

СММП = 21 / 23 = 0,91

СРМП = 43869,0 / 43869,0 = 1,00

ЭБС = СММП / СРМП = 0,91 / 1,00 = 0,91

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 0,91 = 0,91

Заключение по подпрограмме 07.2:

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства» в 2023 году составил 0,80 баллов. Эффективность реализации программы высокая.

 Реализация подпрограммы продолжится с учетом запланированных мероприятий и финансирования.

**Расчет по подпрограмме 07.3 «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)»:**

СП1 = 0,00

СП2 = 12,84 / 12,84 = 1,00

СП3 = 62,6 / 62,6 = 1,00

СП4 = 3,64 / 3,64 = 1,00

СП5 = 60 / 60 = 1,00

СПМП = (0,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 5 = 0,80

СММП = 7 / 7 = 1,00

СРМП = 49135,5 / 49135,5 = 1,00

ЭБС = СММП / СРМП = 1,00 / 1,00 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,80 \* 1,00 = 0,80

Заключение по подпрограмме 07.3:

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)» в 2023 году составил 0,80 баллов. Эффективность реализации программы удовлетворительная.

 Реализация подпрограммы «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)» продолжится с учетом запланированных мероприятий и при условии достаточного финансирования.

**Расчет по подпрограмме 07.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды»:**

СП1 = 3 / 3 = 1,00

СП2 = 35 / 35 = 1,00

СП3 = 100 / 100 = 1,00

СП4 = 3 / 3 = 1,00

СП5 = 1 / 1 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 5 = 1,00

СММП = 9 / 9 = 1,00

СРМП = 8044,8 / 8044,8 = 1,00

ЭБС = СММП / СРМП = 1,00 / 1,00 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 1,00 = 1,00

Заключение по подпрограмме 07.4:

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» в 2023 году составил 1,00 балл. Эффективность реализации программы высокая.

 Реализация подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» продолжится с учетом запланированных мероприятий и при условии достаточного финансирования.

**Расчет по подпрограмме 07.5 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»:**

СП1 = 85,714 / 85,714 = 1,00

СП2 = 40,0 / 40,0 = 1,00

СП3 = 65,0 / 65,0 = 1,00

СП4 = 65,0 / 65,0 = 1,00

СП5 = 100 / 100 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 5 = 1,00

СММП = 3 / 6 = 0,50

СРМП = 14608,7 / 14608,7 = 1,00

ЭБС = СММП / СРМП = 0,50 / 1,00 = 0,50

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 0,50 = 0,50

Заключение по подпрограмме 07.5:

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» в 2023 году составил 0,50 балла. Эффективность реализации программы неудовлетворительная.

 Реализация подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» продолжится с учетом запланированных мероприятий и требует увеличения финансирования.

**Заключение по муниципальной программе 07: «Муниципальное хозяйство на 2022 – 2030 годы»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации программы «Муниципальное хозяйство на 2022 – 2030 годы» в 2023 году составил 0,83 балла. Эффективность реализации программы удовлетворительная.

Реализацию программы «Муниципальное хозяйство на 2022 – 2030 годы» необходимо продолжить с учетом запланированных мероприятий и при условии увеличения финансирования.

Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» А.В. Данилова